|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 13/09/2019 | Este día se realizó la primera acta del proyecto, la cual fue realizada en clase y se dejó la constancia de las reuniones y el plan a seguir en las primeras instancias del proyecto. |
| 17/09/2019 | En este día se realizó la primera reunión con los profesores encargados (Edwin Niño y Javier Niño) , los cuales aprobaron los requerimientos y nos plantearon un nuevo requerimiento. |
| 19/09/2019 | En este día se hizo la búsqueda de referentes gráficos a la temática propuesta( grafos). Se buco en Google Slides como fue recomendado por el profesor. |
| 20/09/2019 | En este día se creó la documentación necesaria para los requerimientos. |
| 23/09/2019 | En este día se empezaron a crear y especificar los casos de uso. |
| 24/09/2019 | En este día se realizó el segundo encuentro con los profesores encargados, con el fin de reportar los resultados de la búsqueda sobre la temática y para confirmar la existencia de nuevos requerimientos. |
| 25/09/2019 | En este día se empezó con la planeación de la primera fase de mock ups la cual fue realizada en papel. |
| 1/10/2019 | Corrección de diagrama de casos |
| 3/10/2019 | Corrección de casos de uso |
| 9/10/2019 | Se llevo a cabo la realización de la primera versión de mockups |
| 15/10/2019 | Se llevo a cabo la realización de la segunda versión de mockups |
| 20/10/2019 | Creación de base de datos |
| 22/10/2019 | Búsqueda de tecnologías para el desarrollo de la aplicación en donde se escogió angular |
| 2/11/2019 | Reunión con los profesores para recoger la información del semillero |
| 10/11/2019 | Se realizó la respectiva corrección de la base de datos y se ingresaron los datos en esta |
| 15/11/2019 | Se creo el servidor montado en Spring |
| 21/11/2019 | Se inicio con el desarrollo de la página web en angular |
| 25/11/2019 | Se continuó con el desarrollo de la página web |
| 27/11/2019 | Se continuo con el desarrollo de la página web |
| 30/11/2019 | Se dio fin al desarrollo de la página web |